Document de Project
Yaroslav Konyshev
Formation ECAM Data Scientist
2018-2019

Fiche de lancement de projet

Projet
Titre du Projet	Analyse des demandes de crédit pour 2010-2018 années pour Home Credit Bank en Chine
Chef de Projet	Yaroslav Konyshev

Identification
Type de Projet	Recherche
Programme de rattachement	No
N°référence	1
Projet antérieur	No

Client, maitre d’ouvrage
Désignation	Home Credit Bank China
Adresse	Futian CBD 518048 Shenzhen, China
Représentant du client	HOME CREDIT A.S. / Nové sady 996 / 25 / 602 00 Brno / Czech Republic
Correspondant interne	No

Cadre contractuel
Mode de consultation	l'analyse initiale
Origine du financement	Futian CBD 518048 Shenzhen, China
Type de contrat	Contrat unique

Montant	10 000 euro	Date de début	26.11.2018
Date de signature	25.11.2018	Date de fin	03.12.2018

Objectif du projet
Concevoir un modèle de données, créer la base de données, importer les données, faire l’analyse initial des données

Planification
Principales phases du projet, tâches et jalons (Work Packages and Milestones)
Phase 1, Creation base de données: / – Télécharger les données / – Importer tous les données dans la base de données / – Extrait les données pour le projet (faire transformation) / – Supprimer des données supplémentaires / – Ajouter des contraintes et des indices / Phase 2, Analyse des demandes de crédit: / – Création de requêtes SQL / Phase 3, Présentation des résultats

Organisation
Service/Département pilote	ECAM Strasbourg
Chef de Service/Département pilote	Yaroslav Konyshev
Co-réalisateurs internes	No
Co-réalisateurs externes	No
Moyens spécifiques liés au projet	No
Comité de pilotage interne	Groupe d'étudiants de formation
Comité de pilotage externe	Home Credit Bank China

Aval du projet

Liste des Livrables
- Scripts pour creation base de données
- Structure de la base de données
- Base de données
- Scripts pour l’analyse

Liste des Tâches
Tâches	Charges	Ressources	Coût
Télécharger les données	1 jour	1 développeur	500 euro
Importer tous les données dans la base de données	3 jour	1 développeur	5000 euro
Extrait les données pour le projet	1 jour	1 développeur	1000 euro
Supprimer des données supplémentaires	0.5 jour	1 développeur	500 euro
Ajouter des contraintes et des indices	0.5 jour	1 développeur	500 euro
Création de requêtes SQL pour l’analyse	1 jour	1 développeur	2000 euro
Présentation des résultats	1 jour	1 développeur	500 euro